**Minuta Daily**

Minuta No. **004** de Force Gym Management System

Fecha: 14 de marzo de 2025

Hora: 13:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Leer Plantilla de Notificación | Cargar en la tabla los datos de la Plantilla de notificación | Sí |
| Kevin Venegas Bermúdez | Agregar botón en cada cliente que lo envíe a la tabla de medidas corporales | Generar reportes de Clientes en PDF | No |
| Jordi Rivas Beita | Crear vista del módulo vistas corporales  Leer Medidas Corporales | Eliminar Medidas Corporales  Añadir ícono de Plantilla a barra de navegación  Corregir errores en Medidas Corporales | Sí |
| Gerald Calderón Castillo | Generar reportes de Inventario en PDF | Generar reportes de Inventario en PDF  Generar reportes de Gastos en PDF | Sí |

1. **Impedimentos Identificados**

[Jamyr]

Problema: Faltaron algunos componentes y funciones por crear para poder visualizar la vista sin errores. Fue un problema de estimación con la tarea y por ende no dio chance para hacer lo anteriormente mencionado.

Solución: Abarcar la subtarea que hizo falta para poder terminar con esta historia de usuario.

[Gerald]

Problema: Tenía la responsabilidad del reporte de Inventario a archivo PDF tuvo el problema de que intentó implementarlo a nivel de back y, debido a ciertos problemas no ha logrado completar la tarea.

Solución: Implementar la creación del PDF a nivel de frontend.

[Jordi]

Problema: Completó la tarea realizada durante el día previo, pero con un error importante que consiste en que no filtraba las Medidas Corporales correspondientes al cliente en específico.

Solución: En caso de tener disponibilidad por falta de tareas o realización de estas en menor tiempo, se encargaría de hacer la corrección necesaria.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Agregar botón en cada cliente que lo envíe a la tabla de medidas corporales | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Generar reportes de Inventario en PDF | Gerald Calderón Castillo | 60% |
| Leer Plantilla de Notificación | Jamyr González García | 80% |
| Crear vista del módulo de Vistas Corporales | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Crear vista del módulo de Vistas Corporales | Jordi Rivas Beita | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** lunes 17 de marzo de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo