**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de Force Gym Management System

Fecha: 17 de marzo de 2025

Hora: 9:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Cargar en la tabla los datos de la Plantilla de notificación | Crear Plantilla de Notificación | No |
| Kevin Venegas Bermúdez | Generar reportes de Clientes en PDF | Generar reportes de Medidas Corporales en PDF | No |
| Jordi Rivas Beita | Eliminar Medidas Corporales  Añadir ícono de Plantilla a barra de navegación  Corregir errores en Medidas Corporales | Crear el componente de Filtrar de Medidas Corporales  Leer Medidas Corporales | No |
| Gerald Calderón Castillo | Generar reportes de Inventario en PDF  Generar reportes de Gastos en PDF | Generar reportes de Ingresos en PDF | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Jordi]

Problema: Debido a que la HU de Leer Medidas Corporales ya estaba finalizada, pero con unos errores de lógica, se debe volver a trabajar en esta tarea.

Solución: Volver a trabajar en la HU para corregir los errores y dejar como finalizada correctamente.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Generar reportes de Clientes en PDF | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Generar reportes de Inventario en PDF  Generar reportes de Gastos en PDF | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Cargar en la tabla los datos de la Plantilla de notificación | Jamyr González García | 100% |
| Eliminar Medidas Corporales  Añadir ícono de Plantilla a barra de navegación  Corregir errores en Medidas Corporales | Jordi Rivas Beita | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 19 de marzo de 2025, 9:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo