**Minuta Daily**

Minuta No. **006** de Force Gym Management System

Fecha: 19 de marzo de 2025

Hora: 13:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Ausente justificado | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Crear Plantilla de Notificación | Ver modal para elegir tipo de documento | No |
| Kevin Venegas Bermúdez | Generar reportes de Medidas Corporales en PDF | Generar reportes de Cliente en Excel | No |
| Jordi Rivas Beita | Crear el componente de Filtrar de Medidas Corporales  Leer Medidas Corporales | Crear el componente de Filtrar de Medidas Corporales  Actualizar Medidas Corporales | Sí |
| Gerald Calderón Castillo | Generar reportes de Ingresos en PDF | Generar reportes de Inventario en Excel | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Jordi]

Problema: Existe un error en el filtrado de Medidas Corporales pues no está filtrando por fecha de registro.

Solución: Revisar el flujo de la solicitud para encontrar el error.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Generar reportes de Medidas Corporales en PDF | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Generar reportes de Ingresos en PDF | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Crear Plantilla de Notificación | Jamyr González García | 100% |
| Leer Medidas Corporales | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Crear el componente de Filtrar de Medidas Corporales | Jordi Rivas Beita | 60% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 21 de marzo de 2025, 9:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo