**Minuta Daily**

Minuta No. **007** de Force Gym Management System

Fecha: 21 de marzo de 2025

Hora: 13:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Ausente justificado | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Ver modal para elegir tipo de documento | Ver modal para elegir tipo de documento | Sí |
| Kevin Venegas Bermúdez | Generar reportes de Cliente en Excel | Generar reportes de Medidas Corporales en Excel | No |
| Jordi Rivas Beita | Crear el componente de Filtrar de Medidas Corporales  Ver más información de Medidas Corporales | Actualizar Medidas Corporales | No |
| Gerald Calderón Castillo | Generar reportes de Inventario en Excel  Generar reportes de Ingresos en Excel  Generar reportes de Gastos en Excel | ----------- | Sí |

1. **Impedimentos Identificados**

[Gerald]

Problema: Por una situación personal no iba a poder trabajar a partir del jueves 20 marzo de 2025 en la tarde.

Solución: Adelantar las tareas que le iban a quedar para este daily.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Generar reportes de Cliente en Excel | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Generar reportes de Inventario en Excel  Generar reportes de Ingresos en Excel  Generar reportes de Gastos en Excel | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Ver modal para elegir tipo de documento | Jamyr González García | 50% |
| Crear el componente de Filtrar de Medidas Corporales  Ver más información de Medidas Corporales | Jordi Rivas Beita | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 20 minutos
   2. **Próxima reunión:** lunes 24 de marzo de 2025, 14:30

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo