**Retrospectiva**

Retrospectiva No. 001 de Force Gym Management System

Fecha : 24 de marzo de 2025

Hora : 18:43

Lugar : Universidad Nacional Campus Sarapiqui

Siendo las 18:43 horas del día 24 de marzo de 2025, se reúne el grupo: **Force Gym Management System**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

La persona encargada que preceder la reunión, Michael Barquero Salazar pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Colaborador | Estado | Rol |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master y Development Team |

**Retrospectiva del Sprint**

**Objetivo del Sprint:**  
Optimizar el flujo de trabajo del equipo y mejorar la exportación de documentos en PDF y Excel.

**Lo que salió bien:**

* Se lograron completar todas las tareas del backlog.
* La exportación de documentos en PDF y Excel fue implementada con éxito.
* La comunicación y colaboración del equipo fueron efectivas.

**Lo que se puede mejorar:**

* Mejorar el estilo asignado en la generación de documentos en formatos PDF y Excel.
* Mejorar la comunicación ante una situación externa.
* Familiarizarse mejor con el uso de Jira para evitar problemas en su implementación.
* Asegurar que las tareas no se marquen como finalizadas antes de realizar la daily correspondiente.

**Plan de acción:**

* Optimizar el diseño de los documentos exportados: Equipo de desarrollo - Fecha límite: 01/04/2025
* Definir un protocolo de comunicación para situaciones externas: Líder del equipo - Fecha límite: 05/04/2025
* Capacitación interna sobre el uso de Jira: Responsable: Scrum Master- Fecha límite: 07/04/2025
* Establecer un flujo de trabajo claro para cerrar tareas después de la daily: Scrum Master - Fecha límite:08/04/2025

**Firma:**  
Equipo de desarrollo

**Notas:**  
Se recomienda seguir revisando el feedback de los usuarios para futuras mejoras.