**Minuta Daily**

Minuta No. **002** de Force Gym Management System

Fecha: 26 de marzo de 2025

Hora: 9:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team, Scrum Master |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Envío automatizado de emails | Implementación de captcha | No |
| Kevin Venegas Bermúdez | Creación de Contraseña Segura | Confirmación para hacer logout | No |
| Jordi Rivas Beita | Investigar Whatsapp API, Revisar validaciones de Cliente | Documento de Medidas en PDF y Excel con todos los datos, incluyendo nombre del cliente  Revisar validaciones de Cliente | Sí |
| Gerald Calderón Castillo | Investigar librería para creación de gráficos | Crear gráfico de ingresos económicos | No |

1. **Impedimentos Identificados**

[Jordi]

Bloqueo en la validación del cliente debido a la falta de especificación sobre qué campos pueden ser nulos en la base de datos.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Investigación Whatsapp API | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Revisar validaciones de Cliente | Jordi Rivas Beita | 50% |
| Invetigar librería para la creación de graficos | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Envio automaticion email | Jamyr González García | 100% |
| Creación de contraseña segura | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 20 minutos
   2. **Próxima reunión:** Viernes 28 de marzo de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo