**Minuta Daily**

Minuta No. **002** de Force Gym Management System

Fecha: 28 de marzo de 2025

Hora: 2:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team, Scrum Master |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Implementación de captcha | Implementación de captcha | No |
| Kevin Venegas Bermúdez | Input de contraseña con opción para mostrar/ocultar | Confirmación para hacer logout, Revisar validaciones de Usuario, Ver más información de Plantilla de Notificación | No |
| Jordi Rivas Beita | Revisar validaciones de Cliente, Documento de Medidas en PDF y Excel con todos los datos, incluyendo nombre del cliente | Crear vista de dashboard | No |
| Gerald Calderón Castillo | Crear gráfico de gastos económicos, Crear gráfico de ingresos económicos | Crear la vista en la que se visualicen los 3 gráficos | No |

1. **Impedimentos Identificados**
2. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Revisar validaciones de Cliente, Documento de Medidas en PDF y Excel con todos los datos, incluyendo nombre del cliente | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Crear gráfico de gastos económicos, Crear gráfico de ingresos económicos | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Implementación de captcha | Jamyr González García | 100% |
| Input de contraseña con opción para mostrar/ocultar | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 20 minutos
   2. **Próxima reunión:** Lunes 31 de marzo de 2025, 9:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo