**Minuta Daily**

Minuta No. **003** de Force Gym Management System

Fecha: 31 de marzo de 2025

Hora: 1:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team, Scrum Master |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Implementación de captcha | Recuperación de contraseña, Eliminar botón de Descargar plantillas | No |
| Kevin Venegas Bermúdez | Confirmación para hacer logout, Ver más información de Plantilla de Notificación, Revisar validaciones de Usuario | Revisar validaciones de Usuario, Recuperar listado de Clientes para notificar, Crear modal con lista de clientes para notificar | No |
| Jordi Rivas Beita | Crear vista de dashboard | Crear vista de dashboard, | Si |
| Gerald Calderón Castillo | Crear la vista en la que se visualicen los 3 gráficos | Crear la vista en la que se visualicen los 3 gráficos, Permisos en Inventario | Si |

1. **Impedimentos Identificados**

Gerald Calderón Castillo tuvo que realizar tareas adicionales relacionadas con la base de datos y backend. En particular, tuvo que trabajar en la obtención de datos de ingresos y gastos, lo cual le consumió gran parte del tiempo y le impidió avanzar más rápidamente en la visualización de los gráficos.

Jordi Rivas Beita hubo un malentendido con 2 tareas que parecían ser la misma, se habló en la daily para tener la tarea clara y debido a esto no subió commit

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Crear vista de dashboard | Jordi Rivas Beita | 90% |
| Crear la vista en la que se visualicen los 3 gráficos | Gerald Calderón Castillo | 75% |
| Implementación de captcha | Jamyr González García | 100% |
| Confirmación para hacer logout, Ver más información de Plantilla de Notificación, Revisar validaciones de Usuario | Kevin Venegas Bermúdez | 80% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 40 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 02 de abril de 2025, 9:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo