**Minuta Daily**

Minuta No. **005** de Force Gym Management System

Fecha: 04 de abril de 2025

Hora: 2:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team, Scrum Master |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jamyr González García | Recuperación de contraseña | Eliminar botón de Descargar usuarios, Recuperación de contraseña | No |
| Kevin Venegas Bermúdez | Revisar validaciones de Usuario, Crear modal para visualizar y seleccionar una plantilla de notificación | Revisar validaciones de Usuario | No |
| Jordi Rivas Beita | Implementar funcionalidad de configuración de notificaciones, Implementar Whatsapp API | Implementar funcionalidad de configuración de notificaciones, Implementar funcionalidad de configuración de notificaciones, Filtrar datos económicos, Generar reportes de Balance Económico en Excel, Generar reportes de Balance Económico en PDF | Si |
| Gerald Calderón Castillo | Crear la vista en la que se visualicen los 3 gráficos, Permisos en Ingresos Económicos, Permisos en Usuarios | Permisos en Gastos Económicos, Permisos en Balance Económico, Crear gráfico de balance económico, Revisar validaciones de Inventario, Revisar validaciones de Ingresos, Revisar validaciones de Gastos | No |

1. **Impedimentos Identificados**

Jordi Rivas Beita, no subió ningún PR para preguntar en el daily

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Implementar funcionalidad de configuración de notificaciones | Jordi Rivas Beita | 90% |
| Implementar Whatsapp API | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Crear la vista en la que se visualicen los 3 gráficos | Gerald Calderón Castillo | 80% |
| Permisos en Ingresos Económicos | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Permisos en Usuarios | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Recuperación de contraseña | Jamyr González García | 80% |
| Crear modal para visualizar y seleccionar una plantilla de notificación | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 20 minutos
   2. **Próxima reunión:** lunes 07 de abril de 2025, 1:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo