**Minuta Daily**

Minuta No. **021** de Force Gym Management System

Fecha: 011 de abril de 2025

Hora: 13:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jordi Rivas Beita | Continuó con la revisión de la implementación de los cambios de símbolos.  Verificación de que todo esté funcionando correctamente en el sidebar. | * Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones * Hover del botón de restaurar distinto a los demás | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Realizó pruebas y ajustes para asegurar que los gráficos se vean correctamente. Revisó la parte de la creación de tipos de clientes. | * Eliminar Tipo de clientes * Leer Tipo de clientes * Modificar Tipo Clientes | Ninguno. |
| Jamyr González García | Realizó la implementación de la base de datos para almacenar los clientes notificados.  Verificó que solo se almacenen los clientes filtrados. | * Optimizar imágenes, como la del login * Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login | Ninguno. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Continuó con las pruebas de la vista del módulo Categoría y ajuste de la visualización del usuario logueado en el menú. | * Crear Categoría * Leer Categoría * Eliminar Categoría | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Hover del botón de restaurar distinto a los demás | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Eliminar Tipo de clientes | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Leer Tipo de clientes | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Modificar Tipo Clientes | Gerald Calderón Castillo | 80% |
| Optimizar imágenes, como la del login | Jamyr González García | 100% |
| Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login | Jamyr González García | 40% |
| Crear Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Leer Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Eliminar Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 60% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 14 de abril de 2025, 08:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo