**Minuta Daily**

Minuta No. **019** de Force Gym Management System

Fecha: 07 de abril de 2025

Hora: 23:45

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

No aplica.

1. **Impedimentos Identificados**

No aplica.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Revisar modelo de medidas y eliminar atributos innecesarios | Jordi Rivas Beita | 0% |
| Que en el sidebar aparezca seleccionado el módulo donde se encuentra | Jordi Rivas Beita | 0% |
| En documentos PDF y Excel cambiar símbolo de colón por CRC en gastos, ingresos e inventario | Jordi Rivas Beita | 0% |
| Los dashboard de gráficos en ingresos y gastos, dividirlos en un recuadro aparte | Gerald Calderón Castillo | 0% |
| Crear Tipo de clientes | Gerald Calderón Castillo | 0% |
| Los clientes notificados no se guarden en local storage sino en base de datos. Así se recuperan sólo los clientes que cumplen con las condiciones para notificar, pero filtrados para que no estén los que ya fueron notificados. | Jamyr González García | 0% |
| La edición de usuarios no debería pedir la contraseña | Kevin Venegas Bermúdez | 0% |
| Crear vista del módulo Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 0% |
| Mostrar usuario logueado en el menú | Kevin Venegas Bermúdez | 0% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 9 de abril de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo