**Minuta Daily**

Minuta No. **020** de Force Gym Management System

Fecha: 09 de abril de 2025

Hora: 13:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jordi Rivas Beita | Revisó el modelo de medidas y eliminó atributos innecesarios.   Hizo que en el sidebar apareciera el módulo seleccionado.  Cambió el símbolo de colón por CRC en los documentos PDF y Excel. | Continuó con la revisión de la implementación de los cambios de símbolos.  Verificación de que todo esté funcionando correctamente en el sidebar. | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Dividió los dashboards de gráficos en ingresos y gastos en un recuadro aparte. Creó el Tipo de clientes. | Realizó pruebas y ajustes para asegurar que los gráficos se vean correctamente. Revisó la parte de la creación de tipos de clientes. | Ninguno. |
| Jamyr González García | Se encargó de que los clientes notificados no se guardaran en el local storage. | Realizó la implementación de la base de datos para almacenar los clientes notificados.  Verificó que solo se almacenen los clientes filtrados. | Ninguno. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Realizó la edición de usuarios sin pedir la contraseña.  Creó la vista del módulo Categoría. Mostró el usuario logueado en el menú. | Continuó con las pruebas de la vista del módulo Categoría y ajuste de la visualización del usuario logueado en el menú. | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Revisar modelo de medidas y eliminar atributos innecesarios | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Que en el sidebar aparezca seleccionado el módulo donde se encuentra | Jordi Rivas Beita | 100% |
| En documentos PDF y Excel cambiar símbolo de colón por CRC en gastos, ingresos e inventario | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Los dashboard de gráficos en ingresos y gastos, dividirlos en un recuadro aparte | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Crear Tipo de clientes | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Los clientes notificados no se guarden en local storage sino en base de datos. Así se recuperan sólo los clientes que cumplen con las condiciones para notificar, pero filtrados para que no estén los que ya fueron notificados. | Jamyr González García | 100% |
| La edición de usuarios no debería pedir la contraseña | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Crear vista del módulo Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Mostrar usuario logueado en el menú | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 23 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 11 de abril de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo