**Minuta Daily**

Minuta No. **022** de Force Gym Management System

Fecha: 014 de abril de 2025

Hora: 15:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Jamyr González García | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Ausente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jordi Rivas Beita | Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones  Hover del botón de restaurar distinto a los demás | Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones  Crear Ejercicios | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Eliminar Tipo de clientes  Leer Tipo de clientes  Modificar Tipo Clientes | Crear el componente de Filtrar de Tipo de cliente  Crear vista del modulo Tipo de Cliente  Añadir icono de Tipo de Cliente  Validar campos obligatorios al crear/modificar Tipo de Cliente  Ver mas informacion de Tipo de Cliente  Modificar Tipo de Cliente | Ninguno. |
| Jamyr González García | Optimizar imágenes, como la del login  Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login | Formulario por pasos.  Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login. | Respecto al problema de **Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login** se estimó mal, por lo que el error no era lo que esperabamos. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Crear Categoría  Leer Categoría  Eliminar Categoría | Eliminar Categoria.  Modificar Categoria.  Revisar validaciones de Categoria.  Filtrar Categoria.  Agregar boton de “Eliminar todo” en componente Filtrar | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones | Jordi Rivas Beita | Reportó un 95% |
| Crear Ejercicios | Jordi Rivas Beita | Reportó un 50% |
| Crear el componente de Filtrar de Tipo de cliente | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Crear vista del modulo Tipo de Cliente | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Añadir icono de Tipo de Cliente | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Validar campos obligatorios al crear/modificar Tipo de Cliente | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Ver mas informacion de Tipo de Cliente | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Modificar Tipo de Cliente | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Formulario por pasos | Jamyr González García | 75% |
| Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login | Jamyr González García | 40% |
| Eliminar Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 60% |
| Modificar Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Revisar validaciones de Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Filtrar Categoria | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Agregar boton de “Eliminar todo” en componente Filtrar | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 16 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 16 de abril de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Gerald Calderón Castillo