**Minuta Daily**

Minuta No. **023** de Force Gym Management System

Fecha: 16 de abril de 2025

Hora: 13:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Jamyr González García | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Ausente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jordi Rivas Beita | Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones  Crear Ejercicios | Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones  Crear Ejercicios | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Eliminar Tipo de clientes  Leer Tipo de clientes  Modificar Tipo Clientes  Crear el componente de Filtrar de Tipo de cliente  Crear vista del modulo Tipo de Cliente  Añadir icono de Tipo de Cliente  Validar campos obligatorios al crear/modificar Tipo de Cliente  Ver mas informacion de Tipo de Cliente  Modificar Tipo de Cliente | Revisar validaciones de tipo de cliente  Ajustar inputs numericos para evitar que el scroll cambie el valor numerico | Ninguno. |
| Jamyr González García | Formulario por pasos.  Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login. | Se debe dar seguimiento a la fecha de expiración de membresías para los clientes de manera correcta.  Añadir icono de ejercicios  Crear vista del modulo de ejercicios  Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login | Ninguno |
| Kevin Venegas Bermúdez | Eliminar Categoria.  Modificar Categoria.  Revisar validaciones de Categoria.  Filtrar Categoria.  Agregar boton de “Eliminar todo” en componente Filtrar | Mostrar total de ingresos en su vista  Agregar foto del equipo del gimnasio al login | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Crear Ejercicios | Jordi Rivas Beita | 50% |
| Revisar validaciones de tipo de cliente | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Ajustar inputs numericos para evitar que el scroll cambie el valor numerico | Gerald Calderón Castillo | 10% |
| Se debe dar seguimiento a la fecha de expiración de membresías para los clientes de manera correcta. | Jamyr González García | 100% |
| Añadir icono de ejercicios | Jamyr González García | 100% |
| Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login | Jamyr González García | 100% |
| Crear vista del modulo de ejercicios | Jamyr Gonzales García | 100% |
| Mostrar total de ingresos en su vista | Kevin Venegas Bermúdez | 0% |
| Agregar foto del equipo del gimnasio al login | Kevin Venegas Bermúdez | 40% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 17 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 18 de abril de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo