**Minuta Daily**

Minuta No. **24** de Force Gym Management System

Fecha: 18 de abril de 2025

Hora: 13:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| --- | --- | --- |
| Jamyr González García | Presente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Scrum Master |

1. **Reporte de Avance por Participante**

| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jordi Rivas Beita | Carga de emojis junto a mensajes para envío de notificaciones  Crear Ejercicios | Leer ejercicios  Crear Ejercicios | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Revisar validaciones de tipo de cliente  Ajustar inputs numericos para evitar que el scroll cambie el valor numerico | Ajustar inputs numéricos para evitar que el scroll cambie el valor numérico  Hover de algunos botones de las tablas  Modal “Ver más información” se abre doble y se ve muy oscuro | Ninguno. |
| Jamyr González García | Se debe dar seguimiento a la fecha de expiración de membresías para los clientes de manera correcta.  Añadir icono de ejercicios  Crear vista del modulo de ejercicios  Que sólo salga 1 vez el modal de que se cerró la sesión en el Login | Se debe dar seguimiento a la fecha de expiración de membresías para los clientes de manera correcta.  El usuario puede crear un nuevo tipo de actividad en el que pueda seleccionar el o los tipos de clientes y la tarifa que se le asignará | Ninguno |
| Kevin Venegas Bermúdez | Mostrar total de ingresos en su vista  Agregar foto del equipo del gimnasio al login | Mostrar total de ingresos en su vista  Agregar foto del equipo del gimnasio al login | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**

Ninguno

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| --- | --- | --- |
| Leer ejercicios | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Crear Ejercicios | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Ajustar inputs numéricos para evitar que el scroll cambie el valor numérico | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Hover de algunos botones de las tablas | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Modal “Ver más información” se abre doble y se ve muy oscuro | Gerald Calderón Castillo | 0% |
| El usuario puede crear un nuevo tipo de actividad en el que pueda seleccionar el o los tipos de clientes y la tarifa que se le asignará | Jamyr González García | 100% |
| Mostrar total de ingresos en su vista | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Agregar foto del equipo del gimnasio al login | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 17 minutos
   2. **Próxima reunión:** lunes 21 de abril de 2025, 21:00

Firmantes:

Jamyr González García

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo

Kevin Venegas Bermúdez