**Minuta Daily**

Minuta No. **029** de Force Gym Management System

Fecha: 014 de abril de 2025

Hora: 13:13

Lugar: Virtual

Enlace: https://youtu.be/9t1oMH306RE

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jordi Rivas Beita | Yo como administrador quiero agregar comentarios opcionales en ejercicios personalizados | Yo como administrador quiero agregar comentarios opcionales en ejercicios personalizados | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Yo como cualquier persona quiero ver video de fondo en Hero desde PC | 1. Yo como administrador quiero que activos se registren solo si superan ₡115,000 2. Yo como administrador quiero mejorar diseño de reportes PDF/Excel (edad, estatura) 3. Yo como administrador quiero cambiar el ícono de la pestaña por uno personalizado | Problemas con la carga del archivo de video. |
| Jamyr González García | 1. Yo como administrador quiero evitar duplicación de código y nombre de activos 2. Yo como administrador quiero evitar que se dupliquen vouchers en ingresos/gastos | Yo como cualquier persona quiero que se visualicen correctamente los entrenadores en la landing page | Ninguno. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Yo como administrador quiero que todos los filtros tipo select tengan una opción general al cargar | Yo como administrador quiero que los datos de medidas se visualicen claramente en los PDF generados | Error de validación porque le permite saltar el seleccionar género en Cliente y Usuario. Es un tema con el formulario de pasos. |

1. **Impedimentos Identificados**

Kevin: el select de género en Cliente y Usuario no funciona correctamente porque le permite avanzar incluso sin seleccionar género. Es un tema del formulario por pasos, por lo que debe revisarse.

Gerald: se debe investigar una mejor configuración para la carga del video del Hero porque la propuesta generaría problemas grande en el rendimiento.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Yo como administrador quiero agregar comentarios opcionales en ejercicios personalizados | Jordi Rivas Beita | 40% de avance (es una tarea de 5 pts HU) |
| Yo como cualquier persona quiero ver video de fondo en Hero desde PC | Gerald Calderón Castillo | 90% |
| Yo como administrador quiero evitar duplicación de código y nombre de activos  Yo como administrador quiero evitar que se dupliquen vouchers en ingresos/gastos | Jamyr González García | 100% |
| Yo como administrador quiero que todos los filtros tipo select tengan una opción general al cargar | Kevin Venegas Bermúdez | 95% (error de validación) |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 16 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 09 de mayo de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Gerald Calderón Castillo