**Minuta Daily**

Minuta No. **030** de Force Gym Management System

Fecha: 09 de mayo de 2025

Hora: 17:00

Lugar: Virtual

Enlace: <https://youtu.be/bahuxqWvVS4> (SIN AUDIO)

**IMPORTANTE**: Por error se grabó sin audio. De igual manera lo subo porque no vi mucho sentido en volver a grabarlo, ya que de todas formas la Daily se llevó a cabo y la misma grabación es prueba de ello. No va a volver a suceder.

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jordi Rivas Beita | Yo como administrador quiero agregar comentarios opcionales en ejercicios personalizados | Yo como colaborador quiero editar mi propio usuario desde un mini módulo personal | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | 1. Yo como administrador quiero que activos se registren solo si superan ₡115,000 2. Yo como administrador quiero mejorar diseño de reportes PDF/Excel (edad, estatura) 3. Yo como administrador quiero cambiar el ícono de la pestaña por uno personalizado | Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Impedimento con cargar info del cliente cuando se exportan medidas corporales |
| Jamyr González García | Yo como cualquier persona quiero que se visualicen correctamente los entrenadores en la landing page | Yo como administrador quiero que funcionen correctamente las notificaciones por WhatsApp y email  Yo como administrador quiero que al crear una plantilla vacía, se muestre una validación | Modificaciones a realizar para un mejor resultado. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Yo como administrador quiero que los elementos en el dashboard estén bien proporcionados visualmente | Yo como administrador quiero que al editar rutina se precarguen los clientes ya asignados | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**

Gerald: se debe verificar el porqué no está llegando la información del cliente al cual se le quieren exporta sus datos de medidas corporales.

Jamyr: se deben realizar cambios para que el resultado del carrusel de entrenadores sea mejor y satisfaga a todo el equipo y stakeholders.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Yo como administrador quiero agregar comentarios opcionales en ejercicios personalizados | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Yo como administrador quiero que activos se registren solo si superan ₡115,000 | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Yo como administrador quiero mejorar diseño de reportes PDF/Excel (edad, estatura) | Gerald Calderón Castillo | 20% (impedimento fuera de responsabilidad) |
| Yo como administrador quiero cambiar el ícono de la pestaña por uno personalizado | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Yo como cualquier persona quiero que se visualicen correctamente los entrenadores en la landing page | Jamyr González García | 90% (mejoras por hacer) |
| Yo como administrador quiero que los elementos en el dashboard estén bien proporcionados visualmente | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 28 minutos
   2. **Próxima reunión:** lunes 12 de mayo de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Gerald Calderón Castillo

Jordi Rivas Beita