**Minuta Daily**

Minuta No. **031** de Force Gym Management System

Fecha: 13 de mayo de 2025

Hora: 19:00

Lugar: Virtual

Enlace: <https://youtu.be/yP_VSpdPrO8>

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Ausente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jordi Rivas Beita | Yo como colaborador quiero editar mi propio usuario desde un mini módulo personal |  | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Por enfermedad no se pudo avanzar como se deseaba en la tarea. |
| Jamyr González García | Yo como administrador quiero que funcionen correctamente las notificaciones por WhatsApp y email  Yo como administrador quiero que al crear una plantilla vacía, se muestre una validación | Yo como administrador quiero que funcionen correctamente las notificaciones por WhatsApp y email  Yo como administrador quiero que al crear una plantilla vacía, se muestre una validación  Yo como administrador quiero que solo se puedan añadir tantas tarifas como tipos de cliente existen  Yo como administrador quiero que el campo confirmar contraseña sea obligatorio al actualizar | Por enfermedad no se pudo trabajar en las tareas del daily 2 a este daily. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Yo como administrador quiero que al editar rutina se precarguen los clientes ya asignados | Yo como administrador quiero ordenar los ejercicios en una rutina personalizada  Yo como administrador quiero que se deje de usar el valor quemado de dificultad y se use la tabla tbExerciseDifficulty | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**

Gerald y Jamyr: por enfermad no se pudo rendir de manera adecuada en las tareas que correspondían.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Yo como administrador quiero agregar comentarios opcionales en ejercicios personalizados | Jordi Rivas Beita |  |
| Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Gerald Calderón Castillo | 35% |
| Yo como administrador quiero que funcionen correctamente las notificaciones por WhatsApp y email | Jamyr González García | 0% |
| Yo como administrador quiero que al crear una plantilla vacía, se muestre una validación | Jamyr González García | 0% |
| Yo como administrador quiero que al editar rutina se precarguen los clientes ya asignados | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 11 minutos
   2. **Próxima reunión:** miércoles 14 de mayo de 2025, 19:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Gerald Calderón Castillo