**Minuta Daily**

Minuta No. **032** de Force Gym Management System

Fecha: 14 de mayo de 2025

Hora: 19:00

Lugar: Virtual

Enlace: <https://youtu.be/P0N9leWAqWU>

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jordi Rivas Beita | Yo como colaborador quiero editar mi propio usuario desde un mini módulo personal | Yo como colaborador quiero editar mi propio usuario desde un mini módulo personal | El diseño UI/UX no era el ideal |
| Gerald Calderón Castillo | Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Tuvo una confusión con el día del daily y no logró terminarla, pero la avanzó |
| Jamyr González García | Yo como administrador quiero que funcionen correctamente las notificaciones por WhatsApp y email  Yo como administrador quiero que al crear una plantilla vacía, se muestre una validación  Yo como administrador quiero que solo se puedan añadir tantas tarifas como tipos de cliente existen  Yo como administrador quiero que el campo confirmar contraseña sea obligatorio al actualizar | Yo como administrador quiero evitar que “ver más” en categoría muestre detalles vacíos  Yo como administrador quiero actualizar un usuario sin modificar su contraseña  Yo como administrador quiero que no se dupliquen los mensajes de error al fallar el login  Yo como administrador quiero evitar errores al editar nombres de usuario o campos sensibles  Yo como administrador quiero evitar que se puedan guardar datos inválidos cuando solo se añade un carácter al crear o editar en campos con cursor múltiple | Ninguno. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Yo como administrador quiero ordenar los ejercicios en una rutina personalizada  Yo como administrador quiero que se deje de usar el valor quemado de dificultad y se use la tabla tbExerciseDifficulty | Yo como administrador quiero ordenar los ejercicios en una rutina personalizada  Yo como administrador o colaboradores quiero evitar que la app se caiga al cambiar manualmente fechas | Falta de tiempo. |

1. **Impedimentos Identificados**

Gerald: no avanzó debido a que se confundió y creyó que el daily iba a ser el día jueves, por lo que no le dio tiempo de terminarla.

Jordi: el diseño UI no es el ideal para el módulo que se está trabajando; la tarea no lo especificaba, pero ya se le explicó y va a atender esta situación.

Kevin: no le dio tiempo a terminar el trabajo de 1 de las 2 tareas.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Yo como administrador quiero agregar comentarios opcionales en ejercicios personalizados | Jordi Rivas Beita | 60% |
| Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Gerald Calderón Castillo | 60% |
| Yo como administrador quiero que funcionen correctamente las notificaciones por WhatsApp y email | Jamyr González García | 100% |
| Yo como administrador quiero que al crear una plantilla vacía, se muestre una validación | Jamyr González García | 100% |
| Yo como administrador quiero que solo se puedan añadir tantas tarifas como tipos de cliente existen | Jamyr González García | 100% |
| Yo como administrador quiero que el campo confirmar contraseña sea obligatorio al actualizar | Jamyr González García | 100% |
| Yo como administrador quiero ordenar los ejercicios en una rutina personalizada | Kevin Venegas Bermúdez | 0% |
| Yo como administrador quiero que se deje de usar el valor quemado de dificultad y se use la tabla tbExerciseDifficulty | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 17 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 16 de mayo de 2025, 19:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Gerald Calderón Castillo

Jordi Rivas Beita