**Minuta Daily**

Minuta No. **033** de Force Gym Management System

Fecha: 16 de mayo de 2025

Hora: 17:00

Lugar: Virtual

Enlace: <https://youtu.be/kJnrHNVyW8U>

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Trabajo día previo** | **Trabajo día actual** | **Bloqueos / Impedimentos** |
| Jordi Rivas Beita | Yo como colaborador quiero editar mi propio usuario desde un mini módulo personal | Yo como administrador quiero que los mensajes de alerta sean más específicos  Yo como administrador quiero separar dashboard de ingresos/gastos de la tabla  Yo como usuario quiero ver un mensaje de espera mientras se envía un correo | Ninguno. |
| Gerald Calderón Castillo | Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación  Yo como cliente, administrador o colaborador quiero que los videos de ejercicios se muestren en la sección de videos | Falta de tiempo. |
| Jamyr González García | Yo como administrador quiero evitar que “ver más” en categoría muestre detalles vacíos  Yo como administrador quiero actualizar un usuario sin modificar su contraseña  Yo como administrador quiero que no se dupliquen los mensajes de error al fallar el login  Yo como administrador quiero evitar errores al editar nombres de usuario o campos sensibles  Yo como administrador quiero evitar que se puedan guardar datos inválidos cuando solo se añade un carácter al crear o editar en campos con cursor múltiple | Yo como administrador quiero evitar que “ver más” en categoría muestre detalles vacíos  Yo como administrador quiero actualizar un usuario sin modificar su contraseña  Yo como administrador quiero que no se dupliquen los mensajes de error al fallar el login  Yo como administrador quiero evitar errores al editar nombres de usuario o campos sensibles  Yo como administrador quiero evitar que se puedan guardar datos inválidos cuando solo se añade un carácter al crear o editar en campos con cursor múltiple | Ninguno. |
| Kevin Venegas Bermúdez | Yo como administrador quiero ordenar los ejercicios en una rutina personalizada  Yo como administrador o colaboradores quiero evitar que la app se caiga al cambiar manualmente fechas | Yo como administrador quiero que los datos de medidas se visualicen claramente en los PDF generados | Ninguno. |

1. **Impedimentos Identificados**
2. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Yo como colaborador quiero editar mi propio usuario desde un mini módulo personal | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Yo, como administrador o colaborador, quiero implementar una firma de contrato con los clientes para tener pruebas de su aceptación | Gerald Calderón Castillo | 60% |
| Yo como administrador quiero evitar que “ver más” en categoría muestre detalles vacíos  Yo como administrador quiero actualizar un usuario sin modificar su contraseña  Yo como administrador quiero que no se dupliquen los mensajes de error al fallar el login  Yo como administrador quiero evitar errores al editar nombres de usuario o campos sensibles  Yo como administrador quiero evitar que se puedan guardar datos inválidos cuando solo se añade un carácter al crear o editar en campos con cursor múltiple | Jamyr González García | 0% |
| Yo como administrador quiero ordenar los ejercicios en una rutina personalizada | Kevin Venegas Bermúdez | 60% |
| Yo como administrador o colaboradores quiero evitar que la app se caiga al cambiar manualmente fechas | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 17 minutos
   2. **Próxima reunión:**

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Gerald Calderón Castillo

Jordi Rivas Beita