**Retrospectiva**

Minuta No. 035 de Force Gym Management System

Fecha : 20 de mayo de 2025

Hora : 20:10

Lugar : Virtual

Enlace : <https://www.youtube.com/watch?v=fzjrFMpogiM>

Siendo las 20:10 horas del día 20 de mayo de 2025, se reúne el grupo: **Force Gym Management System**, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

**ASISTENTES:**

Los asistentes a esta reunión son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Colaborador | Estado | Rol |
| Gerald Calderón Castillo | Ausente | Development Team |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master y Development Team |

**Objetivo del Sprint**:  
Implementar la firma del contrato. Terminar con ciertas secciones del Landing Page y que las funcionalidades anteriores no tengan grandes bugs y siempre se muestren los detalles de porqué ocurren los errores.

**Lo que salió bien**:

* Las funcionalidades nuevas fueron implementadas.
* El sistema quedó en un estado de aprobación por parte del personal del gimnasio.
* Mejor flujo de trabajo, con mejores formatos en los pull request y mejor seguimiento del avance de cada quién.

**Lo que se puede mejorar**:

* Ciertas situaciones (como enfermedades) afectaron de gran manera algunos días de trabajo.
* Nuevas implementaciones afectaron ciertos funcionamientos previos del sistema.

**Plan de acción**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mejora | Responsable | Fecha Límite |
| Funcionalidad CRUD de usuarios | Jordi Rivas Beita | 26/05/2025 |
| Funcionalidades de Rutinas | Kevin Venegas Bermúdez | 26/05/2025 |
| Videos de ejercicios en Landing Page | Gerald Calderón Castillo | 26/05/2025 |
| Bugs generales | Jamyr González García | 26/05/2025 |

**Notas**:

* El equipo es consciente de bugs importantes a solucionar y va a trabajar en ello.
* El equipo está orgulloso de la organización y seguimiento del trabajo en este Sprint.

**Firma**:  
*Equipo de desarrollo*