**Minuta Daily**

Minuta No. **002** de Force Gym Management System

Fecha: 13 de abril de 2025

Hora: 9:00

Lugar: Virtual

1. **Asistentes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Estado** | **Rol** |
| Jamyr González García | Presente | Scrum Master |
| Kevin Venegas Bermúdez | Presente | Development Team |
| Jordi Rivas Beita | Presente | Development Team |
| Gerald Calderón Castillo | Presente | Development Team |

1. **Reporte de Avance por Participante**

Todos lograron completar sus tareas asignadas el día anterior (Daily 1). El único caso un poco distinto fue Jordi, quien completó al 100% una de las tareas y otra la dejó en 80%.

1. **Impedimentos Identificados**

Algunos resultaron con unos errores en sus commits vía Pull Request (PR), sin embargo, fueron corregidos y se actualizaron las PR sin problemas.

1. **Cumplimiento de tareas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsable** | **Grado de conclusión** |
| Agregar el nombre del contacto de emergencia del Cliente | Kevin Venegas Bermúdez | 100% |
| Modificar el campo de contacto de emergencia existente | Kevin Veneas Bermúdez | 100% |
| Investigar librería para crear documentos PDF y Excel | Gerald Calderón Castillo | 100% |
| Crear vista del módulo de Plantillas | Jamyr González García | 100% |
| Crear Medidas Corporales | Jordi Rivas Beita | 100% |
| Crear vista del módulo de Vistas Corporales | Jordi Rivas Beita | 80% |

1. **Cierre**
   1. **Duración de la reunión:** 15 minutos
   2. **Próxima reunión:** viernes 14 de marzo de 2025, 13:00

Firmantes:

Jamyr González García

Kevin Venegas Bermúdez

Jordi Rivas Beita

Gerald Calderón Castillo